# 真机部署与 Docker 开发知识梳理

docker_sim 双机仿真系统 → Nvidia Jetson Orin NX Super 16G（JetPack 6.2）真机移植

本文档梳理 2026-08-14 关于 docker_sim 双机仿真系统移植到真机的讨论内容：既包含具体的部署方案，也包含讨论过程中涉及的 Docker / Linux / ROS2 基础知识点，按主题重新组织，不是按时间顺序的问答流水账。逐字的原始问答记录见 DEBUG_JOURNAL.md 2026-08-14 当天的几条记录。

# 一、真机部署总体方案

## 1.1 角色划分

本机（Ubuntu 24.04）= 地面站（GCS），不跑 flight-stack 容器。

单机阶段：1 台 Jetson Orin NX Super 16G 跑一份 flight-stack（NUM_AGENTS=1，相当于现有的 flight-stack-nx01）。

双机阶段：2 台 Jetson 各自独立跑 flight-stack，GCS + 2 架飞机共 3 台物理机，ROS2 DDS 要跨真实网络发现彼此。

sim-world 服务/仿真概念全部不上真机。

## 1.2 分阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 退出判据 |
| --- | --- | --- |
| 0（现状） | 仿真侧收尾 | uwb_slam×(mighty/ego_planner)×(px4ctrl/so3ctrl) 4种、uwb_imu×(mighty/ego_planner)×ros2_px4_stack 2种共6种组合实测通过 |
| 1 | Jetson 系统级准备 | JetPack 6.2 烧录完成，Docker/网络/时钟就绪 |
| 2 | 镜像/代码改造落地 | flight-stack 能在 Jetson 上 build 成功 |
| 3 | 地面站侧改造 | GCS 能跨机看到 Jetson 上的 ROS2 图（或用 NoMachine 绕开这一步） |
| 4 | 单机裸机联调（不装桨） | 真实 PX4/雷达/UWB 全部联通，DLIO 真机收敛 |
| 5 | 单机地面/低空悬停试飞 | 稳定悬停+起降 |
| 6 | 真实 UWB 一键定原点验证 | 精度达标 |
| 7 | 双机组网扩展 | 双机同域协同飞行 |
| 8（后续） | 前视/下视相机 | 当前代码库完全未实现，独立立项 |

## 1.3 真机首飞确认组合

LOCALIZATION_SOURCE=single_uwb_slam
PLANNER=ego_planner
CONTROLLER=px4ctrl
SLAM_BACKEND=dlio

选择依据：这是少数几个端到端实测过的组合之一；同期新加的 pt4ctrl、point_lio、UWB+IMU 高频融合“路线A”当时都还在调试中，不建议真机首飞使用。

## 1.4 Docker + NVIDIA Container Toolkit 安装（JetPack 6.2）

flight-stack 本身（DLIO/mighty/ego_planner/px4ctrl）全部是纯 CPU 算法，不依赖 GPU，这一步是为后续前视/下视相机阶段预留。

# Docker Engine + compose v2插件
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose-plugin
sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker
docker compose version
 
# NVIDIA Container Toolkit（走JetPack自带的L4T APT源）
sudo apt install -y nvidia-container-toolkit   # 具体包名需在真实设备上核实
 
# 配置Docker默认runtime
sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker
sudo systemctl restart docker
 
# 验证（Jetson没有传统nvidia-smi，用l4t-base镜像验证）
sudo docker info | grep -i runtime
sudo docker run --rm --runtime nvidia nvcr.io/nvidia/l4t-base:r36.4.0 uname -a

## 1.5 真机侧（Jetson）改造清单

| 改动点 | 现状（仿真） | 真机改法 |
| --- | --- | --- |
| docker-compose.hw.yml（新建） | 三容器（sim-world+2个flight-stack） | 单容器，去GPU reservations，串口设备devices:直通 |
| fcu_url | SITL UDP端口公式 | 真实串口，如 /dev/ttyTHS1:921600 |
| INIT_X/Y/Z | 按AGENT_INDEX*3算，喂给world_mocap->init_pose静态TF | 单机固定 0/0/0 |
| CycloneDDS网卡锁定 | 锁死 lo（仅同机容器发现） | 换真实网卡名，加GCS静态IP作Peer |
| 真实Mid-360驱动 | 未启动（仅编译进镜像备用） | 新增 msg_MID360_launch.py 启动，xfer_format改0对齐DLIO预期 |
| 真实UWB驱动 | 未启动 | 新增 nlink_uwb_bridge.launch.py 启动，补source该workspace（当前遗漏） |
| no_RC | px4ctrl_docker_sim.launch.py硬编码True | 改False，核对RC_MAP_*通道映射 |
| px4_param_relax | 无条件放宽3个失控保护参数 | 真机上都是真实安全开关，需逐条重新评估 |
| vehicle_profile.yaml | 仿真iris数值(mass 1.935kg/hover_thrust 0.671) | 真机实测重新标定 |

## 1.6 本机侧（GCS）改造方案

ROS2环境：Ubuntu 24.04 官方apt源没有ROS2 Humble二进制包（Humble只对应22.04），实际可行路径是GCS也跑一个轻量容器（仅ROS2底座+自定义消息包），network_mode: host。

DDS配置：PLANNER=ego_planner强制Jetson端用rmw_cyclonedds_cpp，GCS必须同RMW+同ROS_DOMAIN_ID；单机先试组播，双机建议上Discovery Server。

QGroundControl：建议接独立数传链路，不与机载WiFi数据链复用。

运维脚本：launch_control.py等去掉docker exec/docker cp假设，改走DDS话题/service call，或SSH到Jetson执行。

## 1.7 GCS 监控方式的两个选项

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 跨机 DDS（Discovery Server） | 可编程、可同时监控多机、GCS能跑自己的控制脚本 | 需要解决跨机DDS配置，仿真期间从未验证过 |
| NoMachine 远程桌面进 Jetson | 完全绕开DDS跨机发现问题，网络上传的只是桌面画面 | Jetson本身CPU已经比较满，不适合长期跑重型3D可视化 |

单机阶段图省事可以先用 NoMachine，双机阶段需要“一屏同时看两架飞机+GCS自己跑脚本”时再上跨机DDS。

## 1.8 关键风险清单

雷达安装角：已拍板水平安装，需正式同步给结构设计做总装确认。

RC failsafe：no_RC真机前必须改false，核对通道映射。

悬停油门/物理参数：不能照搬仿真iris数值，必须真机重新标定。

px4_param_relax放宽的失控保护参数：真机上过松是安全隐患。

Livox-SDK2版本必须与livox_ros_driver2配套，只换一边会编译报错（已踩过坑）。

DLIO仿真里长期未完全收敛，真机前必须单独验证（本次讨论时已确认收敛）。

SDK Manager烧录host：官方只支持Ubuntu 20.04/22.04，本机24.04不在支持列表。

跨机DDS组网：仿真期间从未验证过，双机阶段是全新风险点。

# 二、ROS2 / DDS 网络基础知识

## 2.1 DDS 发现机制

DDS 默认的发现机制本身是自动的：每个节点上线自己广播“我在这”，其余节点自动听到，不需要手动一个个连接。之所以有时需要手动配置，根源是很多 WiFi 路由器/AP 会屏蔽组播/广播包（无线网络的常见限制，不是DDS本身要求手动连接）。

| 方式 | 适用场景 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 默认组播 | 同一网段、AP不屏蔽组播 | 全自动，无需配置 |
| 静态 Peer 列表 | 组播被屏蔽、节点数量少 | 每对节点手动写对方IP，双向配置 |
| Discovery Server | 组播被屏蔽、节点数量多（如GCS+2架飞机） | 所有节点只需指向一个中心地址，心智模型类似“接一个交换机” |

## 2.2 “一堆协议”的误解澄清

ROS2 在线上传输走的协议只有一种——RTPS（DDS的标准wire协议），不是“一堆协议”。容易混淆的地方是 DDS 有好几家厂商实现（FastDDS、CycloneDDS、RTI等），这些实现之间不完全互通，所以同一张网里所有节点要统一使用同一个实现——这是一次性配置好就不用再操心的事，不是持续增加的复杂度。

## 2.3 这个项目为什么选 CycloneDDS

PLANNER=ego_planner 时切到 rmw_cyclonedds_cpp，原因是 ego-planner-swarm 官方文档记录“FastDDS会导致明显卡顿”，项目实测复现过类似症状（mavros/imu话题只有12-20Hz），换CycloneDDS后恢复正常。这个选择意味着 GCS 和所有飞机必须统一用 CycloneDDS。

# 三、Docker / Linux 基础知识

## 3.1 镜像、容器、可写层三者关系

镜像（image）：build产物，一层层只读文件系统叠加而成，静态、不可原地修改。

容器（container）：镜像的运行实例 = 镜像的只读层 + 一层专属的可写层。

可写层：容器运行时的所有改动都落在这一层，容器删除后随之消失，不会自动回写到镜像或宿主机（除非显式导出或本来就是bind mount）。

## 3.2 COPY（build 时）vs volume（运行时）

|  | 发生时机 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| Dockerfile 里的 COPY | docker build 那一刻 | 把宿主机文件复制进镜像层，之后宿主机文件再变，镜像不会自动同步 |
| docker-compose.yml 里的 volumes:（bind mount） | 容器启动时 | 让容器内路径和宿主机目录实时联动，不需要重新build |

这个项目当前只有 ./runtime_logs:/logs 一处是bind mount，其余所有代码/配置都是build时COPY进去的一次性快照。

## 3.3 /opt 与 /home 的 FHS 约定

Linux 文件系统标准（FHS）里，/home/用户名 是真人用户的个人文件；/opt 是“第三方/附加软件包”专用目录——容器里跑的是一整套软件栈，不是“某个用户的个人文件”，放 /opt 是这类场景下的常规做法。

## 3.4 docker exec / docker cp 用法

docker exec -it <容器名> bash          # 交互式进入容器，开一个终端
docker exec <容器名> ros2 topic list   # 只跑一条命令，不进终端
 
docker cp 宿主机路径 <容器名>:容器内路径   # 宿主机 → 容器
docker cp <容器名>:容器内路径 宿主机路径   # 容器 → 宿主机

容器默认用 root 跑，理论上想放哪个目录都行；但 /proc、/sys 是内核虚拟出来的，塞文件没有意义，真机上直通进来的 /dev/ttyXXX 设备节点不要手滑删除/覆盖。docker cp 拷进去的东西只存在于容器的可写层，容器一删就没了。

## 3.5 entrypoint 机制

ENTRYPOINT ["/opt/entrypoint.sh"] 只是“容器启动时默认执行这个”：名字可以改（同步改Dockerfile里的COPY目标名）；不是Docker强制要求，可以不设，容器起来后手动敲命令；也可以在compose里覆盖成手动启动：

entrypoint: ["/bin/bash"]
tty: true
stdin_open: true

## 3.6 容器重启策略

现状：docker-compose.yml 里三个 service 都是 restart: "no"——主机重启后容器不会自动起来，需要手动 docker compose up -d。想要开机自动拉起，把 restart: "no" 改成 restart: unless-stopped，配合 Docker 服务本身开机自启。

## 3.7 没有 Dockerfile，还能不能改镜像

镜像本身不能原地编辑；容器能改，但改动落在容器可写层。例外：即使没有 Dockerfile，也能用 docker commit <容器名> new-image:tag 把改过的容器状态固化成一份新镜像——只是这样丢失了“清楚记录改了什么”这个好处，不推荐作为常规手段。

# 四、本项目代码组织规则

## 4.1 三处代码

| 目录 | 是什么 | 进不进 git | 改了之后 |
| --- | --- | --- | --- |
| staging/ | 第三方原始代码（DLIO/mighty/ego-planner-swarm/ros2_px4_stack/livox驱动/nlink驱动/PX4），fetch_sources.sh按固定commit拉取 | 不进（.gitignore排除） | 不能直接改完就用，要走patch流程 |
| vendor/ | 引入并直接托管进本仓库的第三方衍生代码（目前只有px4ctrl_ros2） | 进 | 直接改，跟改自己代码一样 |
| src/ | 本项目自己原创的胶水/桥接包 | 进 | 直接改 |

staging/ 之所以不直接进git、也不能直接改，是因为这几个第三方项目体量较大（mighty_ws_src 968M、PX4-Autopilot 2.6G、pointlio 1.4G），全部fork进本项目自己的git历史会让仓库体积暴涨；vendor/px4ctrl_ros2 体量小得多，直接托管的代价可以接受。

## 4.2 patch 机制原理

一份 .patch 文件是“跟某个基准版本相比改了哪几行”的纯文本差异记录（git diff 生成的 unified diff）。Dockerfile.flight-stack build镜像时，先把 staging/xxx 原始代码复制进镜像，再执行 git apply patches/xxx.patch 把差异叠上去——镜像里最终代码 = 原始代码 + 所有patch叠加结果。

重要结论：build完之后，staging/ 和镜像里的代码不再完全一样——COPY那一刻两者相同，但patch只应用在镜像内部，从未回写到staging/，staging/ 永远保持“未打任何补丁的原始状态”，这是刻意设计，不是疏漏。

## 4.3 改 staging/ 代码的标准流程

# 1. 直接在staging/里改（真实git checkout，pin在某个commit）
vim staging/dlio_ws_src/direct_lidar_inertial_odometry/src/xxx.cpp
 
# 2. 生成patch
cd staging/dlio_ws_src/direct_lidar_inertial_odometry
git diff > ../../../patches/dlio_my_fix.patch
 
# 3. 撤销staging/里的改动（保持“干净”，否则Dockerfile的git apply会冲突）
git checkout -- src/xxx.cpp
 
# 4. 把这个patch加进 Dockerfile.flight-stack 对应的 COPY+git apply 那两行
 
# 5. 重新build，改动才真正生效
docker compose build flight-stack-nx01

# 五、代码搬运与体积管理

## 5.1 实测体积分布

| 目录 | 体积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| docker_sim 整个目录 | 82G |  |
| runtime_logs/ | 73G | 仿真飞行录的rosbag/日志，跟代码/真机部署无关 |
| staging/ | 9.3G |  |
| staging/gazebo_models_external | 3.9G | 真机不需要 |
| staging/PX4-Autopilot | 2.6G | 真机不需要（真实飞控走独立烧录固件） |
| staging/PX4-SITL_gazebo-classic | 312M | 真机不需要 |
| 真机需要的部分 | 约2.6G | dlio/mighty/ros2_px4_stack/ego-planner/livox/nlink/pointlio |
| git仓库实际tracked内容 | 1.2M | patches/src/vendor/config/docker/README等 |

## 5.2 git push 到 GitHub 的可行性

.gitignore 已经排除了 staging/ 和 runtime_logs/，真正会被 git push 上去的内容只有 1.2MB，80多G里几乎全是“本来就不该进版本控制的东西”，不是代码本身很大。

## 5.3 rsync 原理与命令详解

原理：1）先比较源和目标两边文件列表，没变的文件跳过；2）内容有变化的文件用“滚动校验和”算法切成小块比较，只传变了的块；3）目标端没有的文件正常整份传；4）默认不删除目标端多出来的文件。

需要网络吗：跨机场景（本机→Jetson）需要，走局域网+SSH传输通道，不需要连外网/GitHub。

rsync -avz --progress \
  --exclude 'runtime_logs' \
  --exclude 'staging/gazebo_models_external' \
  --exclude 'staging/PX4-Autopilot' \
  --exclude 'staging/PX4-SITL_gazebo-classic' \
  --exclude '.git' \
  /home/robots/ai_uav/docker_sim/ \
  jetson用户名@192.168.x.x:~/docker_sim/

第一次同步是全量传输（约2.6G+几MB），确实需要传完整数据，这不是rsync变慢了，是第一次没有旧版本可以比对差异；第二次以后改一行代码再同步，只传变化的部分，几秒钟搞定。

# 六、调试模式方案对比

日常改代码要么在 src/ / vendor/ 直接改（无额外步骤），要么在 staging/ 按第四章流程走patch——后者对“频繁试错调试”来说比较繁琐，讨论了三种简化方案。

## 6.1 方案A：按 workspace volume 挂载 + 手动补 patch

把某个模块的 staging/xxx 挂载进容器对应路径，但不能直接挂原始 staging/（会让已经修好的bug复现）。正确做法是先复制一份出来、手动按Dockerfile里的清单把现有patch都apply上去、git init打一个基准，再拿这份“打好补丁的工作副本”去挂载。缺点：需要手动维护“这个模块现在生效的patch都有哪些、顺序是什么”，容易漏。

## 6.2 方案B：从已 build 镜像整体提取 /opt

docker create --name tmp_extract flight-stack:latest
docker cp tmp_extract:/opt ./opt_extracted
docker rm tmp_extract
cd opt_extracted && git init && git add -A && git commit -m "baseline"

优点：不用手动猜/补patch，导出的就是“已经打好所有patch、还编译好了”的真实最终状态，比方案A更不容易出错。

关键限制：这份提取出来的 install/build/ 是x86_64编译产物，架构跟Jetson（arm64）不兼容，不能直接搬给Jetson用——这个方法只适合在这台x86开发机上调试仿真，调试完仍需要把改动落回一份正式的patch文件才能对Jetson生效。

## 6.3 “从一开始就 volume”的架构级权衡

如果项目从设计之初就用volume挂载源码，日常编辑确实会顺畅很多，但会在这个项目真正需要的能力上打折扣：

镜像不再自包含——“把源码搬到新机器、在目标架构上重新编译一次”这个动作躲不掉，volume-first只是把它从“build镜像时做一次、存进镜像层复用”变成“每台新机器现场手动做一次”，工作量没有消失。

改动记录要么继续靠某种机制维护（比如把staging/也全部fork进自己git仓库），要么就没有任何记录——前者会让“git仓库只有1.2MB”这个优点消失。

结论：如果项目只打算永远在一台机器上跑，volume-first会更好；但因为真实需求包含“移植到Jetson（不同架构）”，当前“COPY+patch+build”的设计是刻意的权衡，不是疏漏。

## 6.4 推荐折中方案

Dockerfile.flight-stack 保持不变，继续作为“能在任何机器上重新生成一套可用系统”的权威定义；日常调试用 docker-compose.override.yml（Compose会自动加载，不需要-f参数）常驻挂载正在改的一两个模块的“打好补丁的工作副本”——体验上接近“从一开始就是volume形式”，但没有牺牲“给Jetson重新生成可复现镜像”的能力。（本文档撰写时这个override文件还未创建，待后续按需实施。）

# 七、本次实际代码改动

## 7.1 第一轮：source_all.sh 整理

把 flight-stack-entrypoint.sh 里10行分散的 source /opt/xxx_ws/install/setup.bash 合并成一个可复用文件。

新建 docker/entrypoints/source_all.sh：统一收纳所有workspace的source语句，保留原有的顺序依赖说明（ROS2底座必须最先；livox_ws必须排在point_lio_ws之前）。必须用 source /opt/source_all.sh 调用，不能直接执行。

修改 docker/entrypoints/flight-stack-entrypoint.sh：原来的10行source+说明注释，替换成一行 source /opt/source_all.sh + set -u。

修改 docker/Dockerfile.flight-stack：新增 COPY docker/entrypoints/source_all.sh /opt/source_all.sh。

## 7.2 第二轮：真机部署骨架代码第一批（2026-08-14）

把之前“真机侧还缺哪些文件”清单里不依赖真实硬件信息的部分（A类）全部落地：

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| docker-compose.hw.yml（新建） | 真机单机部署compose，单容器+DEPLOY_TARGET=hw+确认组合默认值 |
| docker/entrypoints/hw_launch/mid360_real.launch.py（新建） | 真实Mid-360驱动launch文件，xfer_format=0对齐DLIO，话题名假设未经验证 |
| src/px4ctrl_bridge/launch/px4ctrl_hw.launch.py（新建） | 基于sim版改no_RC=False |
| docker-compose.override.yml.example（新建） | volume调试模式模板 |
| docker/systemd/flight-stack-hw.service（新建） | 开机自启模板 |
| gcs/Dockerfile+docker-compose.yml+cyclonedds_gcs.xml.example（新建） | GCS轻量容器，只装ROS2底座+两个消息包 |
| flight-stack-entrypoint.sh（修改） | 新增DEPLOY_TARGET环境变量+3处fail-fast安全拦截 |
| source_all.sh（修改） | 补source /opt/nlink_ws/install/setup.bash（之前的遗漏） |
| px4_param_relax.py（修改） | 按DEPLOY_TARGET区分失控保护参数取值 |

自查发现并修复的3处真实问题（按完善性/缺失/错误/效率/可操作性五个维度自查，方法同操作清单review）：

真实Mid-360驱动第一版只在uwb_slam分支启动，漏了mighty规划器（global_mapper_ros无条件订阅原始点云）和ego_planner+uwb_imu（gt_cloud_bridge_node需要原始点云）两条下游路径，还会导致重复启动同名节点的冲突——改成在LOCALIZATION_SOURCE分发之前统一启动一次。

docker-compose.hw.yml镜像tag跟仿真版flight-stack:latest撞名，改成独立的flight-stack-hw:latest。

gcs/Dockerfile漏了这台开发机build镜像必需的代理支持（ARG HTTP_PROXY等），会导致在这台机器上直接build失败。

以上全部只做了语法/静态检查（bash -n/py_compile/docker compose config -q/docker build --check/systemd-analyze verify），没有跑docker build真正编译、没有连过任何真实硬件，遵循本项目“手动build”的既有约定。详细清单+自查过程见DEBUG_JOURNAL.md同日期记录。

# 附：延伸阅读索引

原始逐字问答记录见 DEBUG_JOURNAL.md，2026-08-14 当天以下几条：

“用户要求给出...真机机载平台...具体方案和操作步骤”（总体架构+路线图）

“用户确认真机首飞组合...Docker+NVIDIA Container Toolkit安装方法+真机侧改造方案+本机侧改造方案”（文件级改造清单）

后续几轮关于 ROS2网络/Docker镜像容器机制/patch工作流/调试模式对比的纯讨论内容，本文档已按主题重新整理。