# 网页端地面站控制面板方案

2容器架构 · 适配本机仿真单/双机 + 真机单机/双机

这是一份纯设计方案，尚未决定是否实施、没有创建任何代码/容器定义文件。整理自与《真机部署操作清单》阶段5相关的几轮讨论，单独成文方便后续参考/评审。背景部署方案见同目录《真机部署与Docker开发知识梳理》和《真机部署操作清单》。

# 一、背景与目标

现有的 launch_control.py/watch_sim.sh 这套 tmux+curses+docker exec 操作台，对“仿真里3个容器全在一台机器上”这个假设依赖很深——真机分布式部署（GCS 和飞机物理分离）之后，这套东西大部分功能会失效（详见 DEBUG_JOURNAL.md 2026-08-12 那次评估）。

目标：做一套网页控制面板，同时满足：

替代现有仿真操作台的日常调试需求

能直接用于真机单机/双机部署，不需要另外维护一套工具

起降、状态监控、参数设置、启停容器这几类操作都能覆盖

# 二、总体架构：2 个容器

不是一个程序，是“两个后端服务 + 一个静态前端”拼起来的小系统：

| 容器 | 内容 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| 容器A：rosbridge | 扩展现有gcs/镜像，加装ros-humble-rosbridge-suite，把ROS2话题/service/参数转成WebSocket JSON | 无特殊权限，只需要DDS网络访问（network_mode: host） |
| 容器B：设备控制后端 | 自己写的小后端（如FastAPI），负责docker compose up/down、查日志这类rosbridge管不了的操作，顺带serve前端打包出的静态文件（不用再起第3个容器） | 唯一需要特权访问——挂/var/run/docker.sock或SSH key，是安全边界所在，要单独收紧、独立审计 |

浏览器本身不在容器里，在操作员自己的笔记本/平板上打开网页。

为什么不是1个容器：rosbridge需要完整ROS2 Humble环境（几百MB+），更新频率低、纯粹是桥接组件；容器B持有特权访问、代码是自己写的业务逻辑、迭代频率高。两者生命周期和权限需求都不一样，绑在一起没有好处，只会让“改个按钮”和“动特权访问代码”共享同一次镜像重建。

# 三、覆盖范围与阻塞项

| 需求 | 技术路径 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 监控真机/模块状态 | rosbridge订阅话题 | 现成套路，status_monitor.py现在做的事搬上网页 |
| 起降/起飞点锁定 | rosbridge转发service call/话题发布 | 已经是标准操作（见第七章），直接复用 |
| 启动真机端程序 | 容器B的自定义API | 需要新写，功能简单 |
| 设置真机端环境变量参数 | 容器启动时生效，网页管不了运行中容器 | 只能通过“改配置+重启容器”实现 |
| 设置飞控参数 | rosbridge转发mavros_msgs/srv/ParamSet | 技术可行，建议白名单+二次确认，不做成自由参数表 |
| 缩略视频 | MJPEG/WebRTC，浏览器原生支持 | ⚠️ 阻塞——前视/下视相机尚未集成，做不了 |

# 四、核心设计原则：两条独立的轴

这是这份方案里最容易漏掉、也是最关键的一点：“几台物理机”和“几架飞机”是两条独立的轴，只在真机场景下才会重合。

| 轴 | 决定什么 | 仿真场景 | 真机场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络拓扑轴（几台物理机） | CycloneDDS配置（锁lo/静态Peer/Discovery Server） | 永远1台机器，不管模拟单机还是双机，配置不变 | 单机=2台机器（GCS+1Jetson），双机=3台机器，配置要跟着变 |
| 机队规模轴（几架飞机） | docker compose起哪些服务+NUM_AGENTS/LOCALIZATION_SOURCE | 单机=只起sim-world+flight-stack-nx01；双机=三个都起 | 单机=1台Jetson跑single_uwb_slam；双机=2台Jetson各跑uwb_slam+NUM_AGENTS=2 |

真机场景两条轴重合（一台Jetson必然对应一架飞机），仿真场景不重合（一台机器可以模拟1或2架飞机）——这就是为什么“网络配置”和“机队配置”必须设计成两套独立的配置文件，不能合并成一个“场景”变量对应一份配置。

# 五、四种部署场景

SCENARIO环境变量取4个值，对应4份机队配置（fleet/），但只对应3份网络配置（cyclonedds/，sim-single/sim-dual共用一份）——数量不对等是刻意的，不是遗漏。

## 5.1 目录结构

gcs/
├── Dockerfile                  # 容器A：rosbridge
├── backend/                    # 容器B：设备控制后端 + 前端静态文件
│   ├── Dockerfile
│   ├── app.py                  # 起降/标定转发、docker/SSH控制接口
│   ├── fleet/
│   │   ├── sim-single.yaml     # services: [sim-world, flight-stack-nx01]
│   │   │                       # env: NUM_AGENTS=1, LOCALIZATION_SOURCE=single_uwb_slam
│   │   ├── sim-dual.yaml       # services: [sim-world, flight-stack-nx01, flight-stack-nx02]
│   │   │                       # env: NUM_AGENTS=2, LOCALIZATION_SOURCE=uwb_slam
│   │   ├── hw-single.yaml      # target: 1台Jetson(SSH)，docker-compose.hw.yml
│   │   │                       # env: NAMESPACE=NX01 AGENT_INDEX=1 NUM_AGENTS=1
│   │   │                       #      LOCALIZATION_SOURCE=single_uwb_slam
│   │   └── hw-dual.yaml        # targets: 2台Jetson(SSH)各一份
│   │                           # env: NAMESPACE=NX01/NX02 AGENT_INDEX=1/2 NUM_AGENTS=2
│   │                           #      LOCALIZATION_SOURCE=uwb_slam
│   └── static/                 # 前端build产物
├── frontend/                   # 前端源码（React/Vue），单独开发，build后扔进backend/static
├── cyclonedds/
│   ├── sim.xml                 # sim-single、sim-dual 都用这一份，锁lo
│   ├── hw-single.xml.example   # 真实网卡+1个Peer（已有模板，纳入这套体系）
│   └── hw-dual.xml.example     # Discovery Server配置，还没写
└── docker-compose.yml          # 按 SCENARIO 挂载对应的 fleet/cyclonedds 配置

## 5.2 切场景

SCENARIO=sim-single docker compose -f gcs/docker-compose.yml up
SCENARIO=sim-dual   docker compose -f gcs/docker-compose.yml up
SCENARIO=hw-single  docker compose -f gcs/docker-compose.yml up
SCENARIO=hw-dual    docker compose -f gcs/docker-compose.yml up

容器B读SCENARIO决定用哪份fleet/*.yaml；容器A读SCENARIO的前缀（sim-/hw-single/hw-dual）决定挂哪份cyclonedds/*.xml。

# 六、前端设计原则：动态发现，不硬编码

前端不写“如果是双机就……”这类场景分支，只做一件事：订阅DDS域里实际存在的命名空间，看到几架就渲染几张飞机卡片。这条原则天然覆盖了全部4种场景（甚至以后扩展到3机、4机也不用改前端代码），也是为什么“哪些是真正要新写的代码”里前端本身工作量相对固定、不随场景数量增长。

# 七、地面站操作命令参考（已验证可行、可直接被rosbridge转发）

以下命令来自真机部署阶段单独梳理的起降流程，只要跨机DDS打通，可以在GCS本机直接执行，不需要SSH：

# 起飞点一键锁定（起飞前，飞机静止不动时执行一次）
ros2 service call /NX01/set_origin_from_uwb std_srvs/srv/Trigger
 
# 起飞/降落（长驻订阅，可反复触发）
ros2 topic pub --once /NX01/takeoff_land quadrotor_msgs/msg/TakeoffLand "{takeoff_land_cmd: 1}"   # 起飞
ros2 topic pub --once /NX01/takeoff_land quadrotor_msgs/msg/TakeoffLand "{takeoff_land_cmd: 2}"   # 降落
 
# 备选（跨机DDS没配好时的退路，takeoff_gate只能触发一次）
ssh nx01 "docker exec <容器名> touch /tmp/takeoff_go"

网页上的“起飞”/“降落”/“标定原点”按钮，本质就是容器B把这几条命令转成API调用，通过rosbridge发出去。

# 八、详细实施步骤

## 8.1 技术选型（这次补充确定，之前只写了“如FastAPI”这种待定语气）

| 用途 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Python + FastAPI + uvicorn | 跟这个项目其它ROS2桥接节点/脚本一致用Python，不引入新语言 |
| 后端↔容器A通信 | roslibpy（PyPI包，rosbridge协议的纯Python客户端） | 关键决定：不用rclpy——如果后端直接用rclpy，就必须把完整ROS2 Humble环境装进容器B，等于把“轻量、无特殊依赖”这条设计原则废掉了。roslibpy纯Python实现rosbridge协议，pip install即可，容器B不需要任何ROS2组件 |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite | 小型面板场景下比React样板代码少，上手快；roslib（rosbridge的JS客户端）不绑定任何框架 |
| 前端↔容器A通信 | roslib（npm包，即roslibjs） | rosbridge官方JS客户端 |
| 机队远程控制 | 直接subprocess调ssh命令行 | 不引入paramiko这类SSH库——复用《真机部署操作清单》阶段0已经配好的~/.ssh/config别名，跟4.6节的操作命令是同一套凭证 |

## 8.2 分阶段实施步骤

✅ 每个阶段都有明确的“验证通过”标准，前一阶段验证不过不建议进入下一阶段——这是个小项目，但没必要跳步。

阶段0：开发环境准备

☐ 确认本机有Node.js（node -v，没有装LTS版，前端构建用）

☐ 确认本机有Python 3 + pip（本地跑一份backend方便调试，不进容器）

☐ Docker环境已具备（前面几轮工作已确认）

阶段1：容器A（rosbridge）——独立验证，不涉及任何自定义代码

☐ 改gcs/Dockerfile：加 RUN apt-get install -y ros-humble-rosbridge-suite

☐ 改gcs/docker-compose.yml：起容器时跑 ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml，暴露9090端口

☐ 新建gcs/cyclonedds/sim.xml（复制现有sim-world/flight-stack锁lo的那份CycloneDDS配置逻辑，单独抽成文件供gcs容器挂载）

✅ 验证：起本机仿真（sim-single或sim-dual都行）+gcs容器，用wscat -c ws://localhost:9090或几行roslibpy脚本连上，能订阅到ros2 topic list里看得到的话题

阶段2：容器B 后端骨架

☐ 新建gcs/backend/：requirements.txt（fastapi/uvicorn[standard]/roslibpy/pyyaml）、Dockerfile（python:3.11-slim基础镜像，不需要ROS2）、app.py（最小应用：/healthz端点+serve static/目录）

☐ 新建gcs/backend/fleet/{sim-single,sim-dual,hw-single,hw-dual}.yaml（内容见第五章目录结构那段）

✅ 验证：docker compose up backend，curl localhost:8000/healthz 返回200

阶段3：前端骨架

☐ gcs/frontend/：npm create vite@latest . -- --template vue

☐ npm install roslib

☐ App.vue里 new ROSLIB.Ros({url: 'ws://<gcs-ip>:9090'})，订阅任意一个话题打印到console，验证链路通不通

✅ 验证：npm run dev本地跑，浏览器console能看到实时话题数据

阶段4：状态监控面板（打通sim-single场景）

☐ 前端调用rosbridge自带的rosapi（/rosapi/topics服务）枚举当前话题列表，正则提取命名空间（/NX01/... → NX01）——这一步就是第六章“动态发现”原则的具体实现

☐ 每个命名空间订阅关键状态话题：mavros/state、dlio/odom_node/odom、uwb/pose_abs

☐ 渲染成卡片组件

✅ 验证：跑sim-single，网页显示1张NX01卡片，字段随仿真运行实时更新

阶段5：起降与标定控制

☐ backend/app.py加三个接口：POST /api/{ns}/takeoff、POST /api/{ns}/land、POST /api/{ns}/lock-origin——内部用roslibpy连容器A，分别对应第七章的TakeoffLand话题发布和Trigger service call

☐ 前端加三个按钮，调用这几个接口

✅ 验证：sim-single场景下点“起飞”，仿真飞机真的起飞（复现之前手动敲ros2命令验证过的效果，这次从网页触发）

阶段6：机队启停控制

☐ backend/app.py加POST /api/fleet/start、POST /api/fleet/stop——读取当前SCENARIO对应的fleet/*.yaml：sim-*场景本地subprocess跑docker compose up/down（容器B需要挂载/var/run/docker.sock+装docker CLI客户端）；hw-*场景subprocess跑ssh <目标别名> "docker compose -f docker-compose.hw.yml up/down"

☐ 前端加启停按钮+简单日志滚动窗口（轮询或转发docker logs）

✅ 验证：网页点启动，本机仿真容器真的从无到有起来

阶段7（可选）：飞控参数白名单编辑

☐ backend/app.py加GET/PUT /api/{ns}/params/{name}，白名单校验（只允许改规划/避障这类非安全关键参数，明确排除COM_DISARM_PRFLT这类失控保护参数，见第三章的提醒）

☐ 前端加参数表单+二次确认弹窗

阶段8：切到真机场景验证

☐ hw-single：真机部署后设SCENARIO=hw-single，验证同一套前后端代码不改一行，只换cyclonedds/fleet配置就能工作——这是检验“配置驱动场景切换”这个核心设计是否成立的关键一步

☐ hw-dual：补cyclonedds/hw-dual.xml（Discovery Server配置，目前还没写），验证双机

阶段9：打磨收尾

☐ rosbridge websocket断线重连——真实网络环境下这是最容易被忽略但最影响使用体验的一块，前端要有明确的“连接中断/正在重连”状态提示

☐ 开机自启（复用docker_sim/真机部署操作清单.md 3.8节的systemd套路）

☐ 可选：PWA manifest，支持“添加到主屏幕”

## 8.3 Web vs App 结论

网页端，不建议做原生App——单/少数操作员内部工具，不需要App才有的能力（离线优先、推送、应用商店分发）。想要“像App”的体验，网页配合PWA（加到主屏幕）或后续用Electron包一层壳即可，不需要重新开发一套。

# 九、当前状态

⚠ 纯设计方案，尚未创建 gcs/backend/、gcs/frontend/、cyclonedds/hw-dual.xml 等任何文件，也没有决定是否/何时开始实施。已有的 gcs/Dockerfile+gcs/docker-compose.yml+gcs/cyclonedds_gcs.xml.example（真机部署骨架代码的一部分）跟这份方案里的“容器A”是同一个东西，可以直接复用，不用重建。